**Отчет о тестировании**

**Проект Web-приложение «Sitechco»**

**Версия 1**

**Дата составления: 1.02.2021**

Тананов Никита Викторович выполнил тестирование, согласно **Тест-плану - Проект Web-приложение «Sitechco», Версия\_1, Дата составления: 14.01.2021.**

Отчет о тестировании предоставляется в установленный срок – 1.02.2021 год.

Было проведено кроссбраузерное, системное тестирование, методом black-box. Количество браузеров – 3.

Тест-планом определены следующие виды тестирования, по которым составлены чек-лист, тест-кейсы и баг-репорт; проведено тестирование ПО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид тестирования | Определил количество проверок | Провел проверок | Выявил количество дефектов |
| Функциональное тестирование | 38 | 114 | 0 |
| Тестирование безопасности | 6 | 18 | 6 |
| Тестирование графического интерфейса Пользователя | 2 | 6 | 0 |
| Тестирование интернационализации | 1 | 3 | 3 |
| Негативное тестирование на разные виды | 6 | 18 | 0 |

Выявленные дефекты отображены в баг-репорте, версия\_1. Дефекты не являются критическими, рекомендуются к исправлению.

Предложения:

- в связи с отсутствием возможности работы в Jira, тестирование интеграции с данным web-приложением не было произведено. Необходимо предоставить доступ в Jira.

Заключение: web-приложение Sitechco пригодно для работы Пользователя.